**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по разработке изменений проекта освоения лесов

 по договору аренды лесного участка АО «КТК-Р»

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование услуг** | Оказание услуг по разработке изменений в проект освоения лесов (далее – ПОЛ), расположенного в границах Новороссийского лесничества, Верхне-Баканского участкового лесничества (договор аренды лесного участка от 29.12.2008 № 36/08, (гос. регистрация № 23-23-21/008/3609-288 от 20.02.2009).  |
| **2. Заказчик**  | АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» (АО «КТК-Р») |
| 1. **3. Нормативная документация**
 | 1. - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
2. - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
3. - Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
4. - Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;
5. - Приказ Минприроды России от 10.07.2020 № 434 (ред. от 24.08.2021)
6. «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»;
7. - Приказ Минприроды России от 28.03.2014 № 161 (ред. от 16.05.2018)
8. «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов»;
9. - Приказ Минприроды России от 16.11.2021 №864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа»
10. - Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 513 «Об утверждении Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» (с изм.);
11. - Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации».
 |
| **4. Состав и содержание услуги**  | 1. 1. Разработка изменений ПОЛ, в части внесение изменений в состав оборудования и укомплектованности пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, а также места его расположения в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
2. 2. Согласование изменений ПОЛ с Компанией.
3. 3. Сопровождение согласования разработанных изменений ПОЛ- в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
4. 4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанные изменения ПОЛ.
5. 5. Корректировка лесной декларации в электронной системе в соответствии с действующим законодательством по положительному заключению государственной экспертизы ПОЛ
 |
| **5. Объем услуги и сроки выполнения** | 1. Разработка в соответствии с нормативными требованиями действующего законодательства изменений ПОЛ *- 30 рабочих дней с даты заключения Контракта;*2. Согласование изменений ПОЛ с Компанией*-* *15 рабочих дней с даты предоставления разработанного ПОЛ в Компанию;*3. Получение положительного заключения государственной экспертизы по изменениям *- в сроки, установленные Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 513 «Об утверждении Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов».*4. Корректировка лесной декларации в электронной системе в соответствии с действующим законодательством по положительному заключению государственной экспертизы ПОЛ - *15 рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы ПОЛ.* |
| **6. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком** **Исполнителю** | 1. Проект освоения лесов по Договору аренды лесного участка от 29.12.2008 № 36/08, 2019 г.;2. Договор аренды лесного участка от 29.12.2008 № 36/08; |
| **7.** **Документы, предоставляемые Исполнителем** **Заказчику по результатам оказанных услуг** | * 1. Изменение в Проект освоения лесов по Договору аренды лесного участка от 29.12.2008 № 36/08;
	2. Положительное заключение государственной экспертизы по изменению ПОЛ по Договору аренды лесного участка от 29.12.2008 № 36/08.
	3. Откорректированною лесную декларацию по положительному заключению государственной экспертизы ПОЛ.
 |
| **8. Требования к услуге** | Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов. Для оказания услуг Исполнитель должен иметь специализированную технику и оборудование.Оказание услуг Исполнителем возможно с привлечением третьих лиц.Исполнитель должен соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением своих обязательств и не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию: не разглашать, не передавать и не делать доступными другим организациям и лицам информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищенных законом, а также сведений, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна.Вся разработанная и согласованная в процессе оказания услуг Исполнителем документация является собственностью Заказчика. |