«КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р»

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по развитию информационной системы Ситуационного центра Управления корпоративной безопасности Каспийского Трубопроводного Консорциума.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений	4

Список определений	5

1	Общие сведения	7

1.1 Полное наименование и условное обозначение Системы	7

1.2 Плановые сроки начала и окончания оказания услуг	7

1.3 Заказчик	7

1.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ	7

1.5 Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми ведется разработка Системы	7

2	Назначение и цели создания Системы	8

2.1 Назначение Системы	8

2.2 Цели и задачи создания Системы	8

3	Характеристика объектов автоматизации	10

4	Требования к Системе	11

4.1 Требования к Системе в целом	11

4.1.1 Показатели назначения	11

4.1.2 Требования к надежности	11

4.1.3 Требования к эргономике и технической эстетике	11

4.1.4 Требования к защите информации от несанкционированного доступа	12

4.1.4.1	Требования к идентификации, авторизации и аутентификации пользователей:	12

4.1.4.2	Требования к защищенным каналам связи.	12

4.1.5 Требования к патентной чистоте	12

4.1.6 Требования к предоставлению гарантии качества услуг	13

4.2 Требования к функциям, выполняемым Системой	13

4.2.1 Текущий состав и функции, выполняемые ИС СЦ УКБ КТК:	13

4.2.1.1	Базовый функциональный комплекс.	13

4.2.1.2	Функциональные модули.	17

4.2.2 Требования к изменяемым и разрабатываемым компонентам и функциям ИС СЦ УКБ КТК	20

4.2.2.1	Подсистема управления данными	20

4.2.2.2	Подсистема визуализации	20

4.2.2.3	Подсистема интеграции	20

4.2.2.4	Подсистема распознавания объектов с использованием компьютерного зрения на основе данных, полученных с БПЛА	21

4.2.2.5	Подсистема мониторинга средств ИТСО УКБ КТК	21

4.3 Требования к видам обеспечения	24

4.3.1 Требования, предъявляемые к информационному обеспечению	24

4.3.1.1	Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных	24

4.3.1.2	Исходные данные для выполнения работ	24

4.3.2 Требования, предъявляемые к программному обеспечению	24

4.3.3 Требования, предъявляемые к техническому (инфраструктурному) обеспечению	25

4.3.4 Требования к лингвистическому обеспечению	25

5	Требования к составу и содержанию работ	26

6	Порядок контроля и приемки Системы	27

7	Требования к документированию	28

Список сокращений

| Термин, сокращение, обозначение | Полная форма |
| --- | --- |
| GUI | (от англ. graphical user interface) – графический пользовательский интерфейс |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol – протокол прикладного уровня передачи данных. |
| АПК | Аппаратно-программный комплекс |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ИС | Информационная система |
| МН | Магистральный нефтепровод |
| ТЗ | Техническое задание |
| ОС | Операционная система |
| СХД | Система хранения данных |

Список определений

| Сокращение | Наименование |
| --- | --- |
| Атрибут | Непозиционная (непространственная) характеристика объекта |
| Атрибутивные данные | Совокупность непозиционных характеристик объекта, определяющих смысловое содержание (семантику) объекта. Атрибутивные данные могут содержать качественные и/или количественные значения |
| Дерево слоев | Список слоев, сгруппированных по определённому принципу (тематике, назначению и т.п.) |
| Документальные данные | Документы (в смысле, определенном в Федеральном законе от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»), представленные в электронном виде |
| Картографический сервис | Способ предоставления доступа к пространственным данным. Картографический сервис характеризуется форматом (WMS, WFS и т.п.), версией, протоколом доступа, перечнем слоев в составе, параметрами отображения (например, сглаживание), максимальным числом возвращаемых записей (в случае сервиса доступа к объектам), максимальными размерами возвращаемого изображения (в случае сервиса изображений) и т.д. |
| Метаданные | Данные, описывающие содержание и другие характеристики данных, необходимые для их идентификации и поиска |
| Охранная зона МН | Устанавливаемые в соответствии с законодательством охранные зоны: - вдоль трассы трубопровода – участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; - вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны; - вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; - вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны. |
| Пользователь | Функциональная роль, исполняемая лицом или группой лиц (сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных организаций), в рамках административных, организационных, информационных, обслуживающих и иных процессов, выполняемых с использованием ИС |
| Пространственные данные | Сведения, которые характеризуют местоположение и геометрическое описание объектов в пространстве и относительно друг друга (на местности) (п. 3.15 ГОСТ Р 50828-95 «Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования») |
| Прототип ИС | Первоначальный образец ИС |
| Рабочий набор | Совокупность слоев, для которых могут сохраняться настройки видимости, текущий экстент и иные характеристики отображения слоев |
| Слой | Способ отображения определённого подмножества пространственных данных и работы с ним. Слой может характеризоваться правилами определения подмножества пространственных данных для отображения (определяющий запрос к таблице/таблицам), оформления (условные знаки, надписи, масштабный эффект, метод отображения (renderer) и т.п.) |
| Таблица | Множество объектов с общим набором характеристик и описание этих характеристик |
| Тематический слой | Совокупность объектов цифровой или электронной карты, объединенная каким-либо признаком или группой признаков (п. 36 ГОСТ 28441-99 «Картография цифровая. Термины и определения») |

Общие сведения

  - Полное наименование и условное обозначение Системы

Полное наименование: Развитие информационной системы Ситуационного центра Управления корпоративной безопасности Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее ИС СЦ УКБ КТК).

  - Плановые сроки начала и окончания оказания услуг

Плановый срок начала оказания услуг: с момента заключения контракта.

Плановый срок окончания оказания услуг: не позднее 30.12.2025 года.

  - Заказчик

Заказчик: АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р».

  - Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источником финансирования работ является собственные средства КТК.

Порядок финансирования определяется условиями контракта.

  - Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми ведется разработка Системы

При создании Системы должны быть учтены требования следующих нормативно-правовых актов:

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

ГОСТ Р 53339-2009. Данные пространственные базовые. Общие требования. Стандарт введен в действие с 01.01.2010;

ГОСТ Р 52438-2005. Географические информационные системы.

Назначение и цели создания Системы

  - Назначение Системы

ИС СЦ УКБ КТК – система, предназначенная для:

упорядочения и централизации картографических и семантических данных с использованием геоинформационных технологий сбора, обработки, и анализа, посредством санкционированного доступа к ним;

обеспечения возможностей пространственного анализа сведений об объектах КТК;

автоматического распознавания и визуализации на карте различных объектов, находящихся в охранной зоне магистрального трубопровода КТК и на территории, прилегающей к охранной зоне, с использованием технологий компьютерного зрения на основе данных, получаемых с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

автоматического мониторинга и информирования о критических событиях, происходящих на средствах ИТСО УКБ КТК.

  - Цели и задачи создания Системы

Целями создания СМО КТК являются:

- получение оперативной, актуальной и достоверной информации о состоянии МН и охранной зоны МН, а также прилегающей территории;

- выявление изменений в охранной зоне МН с целью устранения предпосылок к аварийной ситуации и несанкционированному доступу третьих лиц вблизи охранной зоны МН;

- выявление в охранной зоне МН несоответствий мест расположения полевых станов, скирд соломы и сена, загонов для скота, различных зданий и сооружений, проездов и переездов через трассу трубопровода, устройства на прилегающей территории стоянок автомобильного транспорта, тракторов и механизмов без соответствующих согласованных с Компанией и оформленных в установленном порядке документов;

- выявление повреждений земляного покрова, размывов и оголений МН;

- выявление роста оврагов и степени возникающей при этом угрозы для МН;

- выявление движения паводковых и ливневых вод, мест скопления и проникновения их в траншею;

- выявление изменений в состоянии воздушных переходов, переходов через водные преграды и овраги, защитных противопожарных сооружений, линий связи и электропередач, вдоль трассовых дорог, мостов, дамб через ручьи и овраги, переездов через трубопровод и других сооружений, находящихся в охранной зоне МН;

-  выявление изменений на линиях электропередач и опорах вблизи насосных станций;

- выявление следов недавно проведенных земляных работ в охранной зоне МН и на прилегающей территории, в том числе замаскированных;

- выявление изменений растительного покрова в охранной зоне и прилегающей территории, которые потенциально могут указывать на подготовку и маскировку несанкционированного доступа к МН третьих лиц;

- выявление и идентификация вблизи МН грузового транспорта, который может быть использован для транспортировки нефти;

- выявление и оперативное информирование персонала УКБ КТК о критических событиях, происходящих на оборудовании УКБ КТК.

Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы, связанные с созданием, обработкой, накоплением, отображением и предоставлением данных о потенциально опасных событиях на оборудовании УКБ КТК, а также о событиях, происходящих в охранной зоне магистрального трубопровода, связанных с различными видами объектов, находящихся на территории охранной зоны или в непосредственной от нее близости.

Требования к Системе

  - Требования к Системе в целом

Показатели назначения

Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого программного обеспечения.

Требования к надежности

Уровень надежности Системы должен достигаться согласованным применением организационных, организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств.

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС;

при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функций Системы возлагается на ОС;

при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств, СПО ГИС), восстановление работоспособности возлагается на ОС;

при перезапуске Системы.

Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав Системы, должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса (GUI). Ввод-вывод данных Системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям Системы.

Управление Системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм. Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю, кроме системных сообщений, должны быть на русском языке.

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

      - Требования к идентификации, авторизации и аутентификации пользователей:

Защита непубличной информации Системы от несанкционированного доступа должна обеспечиваться наличием механизмов идентификации пользователей и механизмов авторизации, с учетом имеющихся у Компании средств обеспечения информационной безопасности.

Работа любого субъекта (пользователя или процесса) должна быть идентифицирована Системой.

      - Требования к защищенным каналам связи.

Передача изображений с камер видеонаблюдения региональных офисов и данных сбора информации о работе оборудования в СЦ УКБ КТК должна осуществляться через шифрованный канал передачи данных VPN.

Для отображения данных внешних по отношению к инфраструктуре КТК информационных сервисов, требующих подключения к сети Интернет, необходимо установить и настроить сертифицированный в РФ межсетевой экран, который осуществит контроль и фильтрацию проходящего через него сетевого трафика и тем самым обезопасит сеть СЦ УКБ КТК от угроз из глобальной сети Интернет.

    - Требования к патентной чистоте

Если для создания Прототипа Системы Исполнителю потребуется использовать программы для ЭВМ, программные библиотеки, серверы приложений и иные объекты интеллектуальной собственности, разработанные Исполнителем или третьей стороной, не подразумевающие свободного использования, то неисключительные права на использование данных программ для ЭВМ должны быть переданы Заказчику.

При необходимости использования в ходе выполнения работы по контракту исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, Исполнитель должен направить Заказчику условия приобретения прав на использование объектов интеллектуальной собственности в рамках контракта и в пределах стоимости (цены) работ контракта, при этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

Все созданные и использованные при исполнении контракта объекты интеллектуальной собственности подлежат отражению в отчетных документах Исполнителя о результатах выполнения работ по контракту.

    - Требования к предоставлению гарантии качества услуг

Гарантия качества оказываемых услуг - в течение 1 года с момента подписания акта оказанных услуг.

Исполнитель должен гарантировать, что ИС СЦ УКБ КТК будет функционировать в соответствии со своим назначением в течение гарантийного срока при условии соблюдения требований к эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

  - Требования к функциям, выполняемым Системой

    - Текущий состав и реализованные ранее функции, выполняемые ИС СЦ УКБ КТК:

- Базовый функциональный комплекс:

Подсистема управления данными.

Подсистема визуализации.

Подсистема интеграции.

Подсистема отчетности.

Подсистема аутентификации.

- Отраслевые функциональные модули:

Модуль управления транспортом.

Модуль видеомониторинга.

Модуль управления данными дистанционного зондирования Земли.

Подсистема распознавания объектов с использованием компьютерного зрения на основе данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

      - Базовый функциональный комплекс.

Подсистема управления данными.

Базовый функциональный комплекс в части подсистемы управления данными обеспечивает выполнение следующих функций:

Обеспечение многопользовательского доступа к данным.

Хранение пространственных, атрибутивных данных и электронных образов документов на основе унифицированной технологии, позволяющей использовать единые способы поиска.

Формирование и выполнение пространственных и атрибутивных запросов для поиска различных объектов по различным критериям.

Создание модели данных через веб-интерфейс (таблицы, атрибуты, связи таблиц, классификаторы, справочники).

Управление структурой данных путем создания, удаления, редактирования таблиц, атрибутов, связей между таблицами средствами администрирования без применения языков программирования через веб-интерфейс.

Ведение метаданных на элементы модели данных (слои, таблицы).

Ведение пространственных слоев через веб-интерфейс Системы.

Создание, изменение, удаление тематических наборов слоев в виде отдельных карт.

Подключение слоев внешних информационных систем, опубликованных по протоколу WMS.

Ведение базовых картографических подложек (Яндекс, Google, OSM и/или аналогичных сервисов, при наличии ключа доступа у Компании).

Ведение библиотек условных знаков в виде стилей отображения слоёв через веб-интерфейс Системы.

Администрирование пользователей, групп пользователей.

Защита данных и управление доступом к данным справочникам на базе механизма прав доступа и ролей.

Организация регламентированного доступа пользователей к данным, функциям. Гибкое управление правилами разграничения доступа через веб-интерфейс: к слоям, конкретных таблицам, по атрибутам, по уровню доступа (чтение, запись).

Логирование действий пользователей.

Описание аналитических показателей на основе данных, хранимых в Системе, с возможностью создания на основе этих показателей пространственных слоев, таблиц, текста и графиков, с последующим объединением их на единой панели.

Визуализация аналитических показателей при помощи слоев, таблиц, текста и графиков с возможностью их представления на единой панели.

Пакетное прямое/обратное геокодирование. Возможность подключения внешних сервисов (при наличии ключа доступа у Компании) геокодирования, например, Яндекс или NOMINATIM.

Подсистема визуализации.

Подсистема визуализации (далее – Геопортал) обеспечивает веб-доступ пользователей к пространственным и атрибутивным данным ИС СЦ УКБ КТК и инструментам для работы с ними.

Геопортал обеспечивает следующие функциональные возможности:

- Навигация по карте:

перемещение карты;

переход к выбранному пользователем экстенту;

переход между предыдущим и последующим экстентами;

переход к точке по введенным пользователем координатам;

просмотр обзорной карты и навигация с помощью обзорной карты;

изменение масштаба;

отображение строки состояния карты: текущий масштаб, масштабная линейка, текущие координаты курсора.

- Управление содержанием карты:

просмотр дерева слоев с указанием количества объектов в слое;

включение и отключение отображения слоя;

легенда карты:

    - просмотр легенды карты;

    - возможность настройки порядка отображения слоёв в режиме drag-and-drop;

    - изменение прозрачности слоёв.

просмотр доступных базовых карт;

ведение тематических рабочих наборов слоев в виде отдельных карт:

    - создание рабочего набора;

    - редактирование рабочего набора;

    - удаление рабочего набора.

закрытие всех окон, открытых на Геопортале;

печать карты с поддержкой форматов листов (А2, А3, А4) и экспорта (PNG, JPG, GIF, BMP, TIFF).

- Поиск:

пространственный поиск объектов во включенных, включенных и видимых, включенных в текущем экстенте слоях:

    - поиск в точке (идентификация);

    - поиск линией;

    - поиск прямоугольной областью;

    - поиск многоугольником;

    - поиск ближайших объектов;

    - поиск с учетом буфера.

получение карточки объекта верхнего слоя.

атрибутивный поиск во включенных, включенных и видимых, включенных в текущем экстенте слоях:

    - быстрый (по подстроке во всех включенных слоях по всем полям).

    - расширенный (поиск объектов в выбранном пользователем слое с заданием и/или условий на выбранные поля).

отображение результатов пространственного и атрибутивного поиска в табличной форме с указанием количества найденных объектов в каждом слое, перечня найденных объектов и ключевых характеристик каждого найденного объекта с возможностью экспорта результатов поиска в файл.

выбор объекта из результатов поиска для перехода к объекту.

- Функции выбранного объекта:

редактирование объекта:

    - примыкание;

    - выделение геометрии;

    - разделение геометрии.

копирование объекта;

удаление объекта;

поиск в объекте;

приближение к объекту;

печать атрибутов объекта;

получение сведений об объекте в виде отчёта;

поиск ближайших объектов в других слоях.

- Выполнение измерений на карте:

измерение длины;

измерение площади одного объекта;

измерение размеров нескольких объектов (площадь, периметр);

получение координат в точке;

измерение площади, длины и радиуса круга.

- Работа со слоями в Системе:

создание нового объекта в слое, включая возможность создания путем копирования существующего объекта;

фильтрация объектов:

    - наложение пространственного и атрибутивного фильтра на слой;

    - сохранение фильтра слоя в качестве предустановленного или системного;

    - фильтрация целевого слоя объектами другого слоя;

    - использование быстрых фильтров в дереве слоя (фильтрующие атрибуты).

приближение к слою;

управление первичным экстентом слоя;

редактирование стиля слоя;

отображение всех объектов слоя в таблице результатов поиска;

построение буферных зон объектов с возможностью их сохранения в слое;

просмотр форм представления, прикреплённых к слою.

- Работа с пользовательскими слоями:

создание пользовательского слоя без данных;

создание пользовательского слоя копированием объектов существующего слоя с возможностью указать ограничения (условия);

создание пользовательского слоя по результатам пространственного анализа указанных пользователем слоев (наложение, вычитание) с возможностью построения пересечений объектов внутри слоя;

создание пользовательского слоя импортом координатного описания объектов из файлов в формате GEOJSON, SHP, MIF, KML.

- Аналитические функции:

построение тепловых карт с возможностью сохранения в слое или рабочем наборе;

создание тематической раскраски по характеристикам объектов слоя с возможностью сохранения в слое или рабочем наборе;

возможность построения картодиаграмм по характеристикам объектов слоя с возможностью сохранения в слое или рабочем наборе;

сравнительный анализ пространственных объектов с использованием шторки.

Доступ пользователей к тем или иным функциональным возможностям и данным Геопортала определяется правами, назначенными данному пользователю (группе пользователей/роли пользователя) администратором Системы

Подсистема интеграции.

Подсистема интеграции обеспечивает импорт/экспорт данных, взаимодействие с внешними информационными системами и включает следующие функции:

- Создание шаблонов импорта данных, включающих следующие настройки:

Настройка файлов входных данных в следующих форматах: TAB, MIF/MID, SHP, GEOJSON (JSON), XLS, CSV, XML через веб-интерфейс с возможностью прикрепления файлов в режиме drag-and-drop.

Настройка режима загрузки (создания, обновления и удаления данных).

Настройка соответствий и правил атрибутов при импорте данных.

Настройка препроцессинга загружаемых данных.

Проверка шаблона импорта на корректность.

- Экспорт файлов форматов SHP, GEOJSON, XML, XLS, CSV, TAB через веб-интерфейс.

- Создание правил пакетной загрузки пространственных и атрибутивных данных из набора файлов или веб-сервисов, включая следующие настройки:

Настройка препроцессинга и постпроцессинга данных.

Настройка конвертации данных.

Настройка расписания работы потока импорта.

- Полуавтоматическая загрузка картографической основы базовой карты. Источник для базовой карты согласовывается с Компанией на этапе технического проектирования.

Подсистема отчётности.

Подсистема отчетности обеспечивает формирование отчётной документации с использованием предопределённых шаблонов:

настройка шаблона документа с использованием JasperReports;

регистрация отчёта;

генерация отчёта из подсистем Системы.

Подсистема аутентификации.

Подсистема обеспечивает предоставление сервиса однократной аутентификации пользователей для доступа ко всем компонентам Системы.

      - Функциональные модули.

Модуль управления транспортом.

Модуль управления транспортом обеспечивает следующие функциональные возможности:

Интеграция с внешними сервисами программного обеспечения SCAUT для получения информации о местоположении и характеристиках транспортных средств в режиме реального времени (полный объем сведений и срезы по изменениям).

Загрузка сведений о транспортных средствах из сервисов SCOUT.

Формирование и хранение маршрутов движения транспортных средств, на основе загружаемых данных.

Работу с транспортными средствами:

    - Изменение оформления отображения транспортных средств и маршрутов движения;

    - Отображение текущего положения и характеристик транспортных средств;

    - Отображение истории перемещения транспортных средств за указанный период времени в виде маршрута движения и параметров его состояния с использованием временной шкалы (перечень параметров согласуется на этапе технического проектирования);

    - Отображение списка транспортных средств;

    - Пространственный и атрибутивный поиск транспортных средств;

    - Управление зонами контроля перемещения транспортного средства (далее - геозона), как в отношении одного транспортного средства, так и в отношении совокупности объектов:

    - Создание геозоны;

    - Редактирование геозоны;

    - Удаление геозоны;

    - Привязка транспортного средства к геозоне или нескольким геозонам;

    - Создание правил нахождения транспортных средств относительно геозон (вхождение в зону, приближение к границам зоны на заданное расстояние, выход за границы геозоны) с учетом времени и возможности задания одновременно нескольких правил и условий их совместного применения;

    - Учет в характеристиках транспортных средств сведений о событиях, связанных с геозонами;

    - Учет в характеристиках геозоны сведений о событиях, связанных с транспортным средством;

    - Передача уведомлений о событиях относительно геозоны (нарушение правил нахождения транспортного средства в геозоне).

Модуль видеомониторинга.

Модуль видеомониторинга обеспечивает следующие функциональные возможности:

Загрузка исходных данных:

    - Загрузка сведений о камерах видеонаблюдения (местоположение и параметры, определяющие сектор обзора).

    - Интеграция с серверами предоставления видеопотока.

    - Загрузка ЦММ и ЦМР, в форматах CityGML и GEOTIFF.

Отображение расположения камер видеонаблюдения и вывод видеопотока:

    - Отображение на Геопортале мест расположения камер видеонаблюдения.

    - Просмотр видеопотока с выбранных камер видеонаблюдения.

Поиск и отображение списка камер видеонаблюдения, с которых просматривается указываемая пользователем на карте Геопортала точка.

Вычисление и отображение секторов обзора камер видеонаблюдения:

    - Автоматическое вычисление секторов обзора камер видеонаблюдения с учетом ЦМР и ЦММ.

    - Отображение секторов обзора камер видеонаблюдения на электронной карте на плоскости.

Модуль управления ДДЗ.

Модуль управления данными дистанционного зондирования обеспечивает следующие функциональные возможности:

Импорт геопривязанных растровых данных дистанционного зондирования и видеопотока в каталог пространственный данных в том числе с использованием метаданных.

Ведение каталога пространственных данных:

    - Редактирование информации растра и видеопотока в каталоге пространственных данных.

    - Удаление растра из каталога пространственных данных.

    - Создание пространственного слоя с границами объектов из каталога пространственных данных.

Визуализацию АФС из собственного хранилища или внешних источников данных.

Поиск объектов из каталога пространственных данных.

Выгрузка объектов из каталога пространственных данных (растровые данные, видеопоток, метаданные).

Подсистема распознавания объектов с использованием компьютерного зрения на основе данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Подсистема распознавания объектов с использованием компьютерного зрения на основе данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предназначена для автоматического распознавания и визуализации на Геопортале различных объектов, находящихся в охранной зоне магистрального трубопровода КТК и на территории, прилегающей к охранной зоне, с использованием технологий компьютерного зрения на основе данных, получаемых с БПЛА и обеспечивает следующие функциональные возможности:

Хранение видеофайлов и отдельных аэрофотоснимков, полученных с камер, установленных на БПЛА.

Автоматическое выявление методами компьютерного зрения котлованов (разработанных и(или) засыпанных).

Автоматическое определение пространственных координат контуров выявленных котлованов на основании метаданных снимков и видеофайлов и сохранение их в общем хранилище данных ИС СЦ УКБ КТК.

Возможность обработки как отдельных файлов АФС или видеосъемки, так и всех файлов в заданной папке на файловой системе и всех ее подпапках (пакетная обработка).

Предоставление возможности Оператору ИС СЦ УКБ КТК указать корректность распознавания котлована для последующего переобучения нейронной сети.

Использование всех общих для ИС СЦ УКБ КТК компонентов хранения, обработки и визуализации данных, в также компонентов управления правами доступа и аутентификации ИС СЦ УКБ КТК.

    - Требования к выполняемым работам по разработке новых компонентов и функций ИС СЦ УКБ КТК

Должны быть внесены изменения в следующие функциональные компоненты:

Подсистема управления данными.

Подсистема визуализации.

Подсистема интеграции.

Подсистема распознавания объектов с использованием компьютерного зрения на основе данных, полученных с БПЛА.

Должны быть разработаны следующие новые функциональные компоненты ИС СЦ УКБ КТК:

Подсистема мониторинга средств ИТСО УКБ КТК.

      - Подсистема управления данными

Функциональные компоненты в части подсистемы управления данными должны обеспечить выполнение следующих функций:

Расширение модели данных с учетом расширения состава категорий объектов, распознаваемых в подсистеме распознавания объектов с использованием компьютерного зрения на основе данных, полученных с БПЛА.

Расширение модели данных для обеспечения возможности описать для каждой задачи на распознавание дополнительную метаинформацию (маршрут полета, дата и время полета).

Расширение модели данных для описания объектов мониторинга ИТСО.

      - Подсистема визуализации

Функциональные компоненты в части подсистемы визуализации должны обеспечить выполнение следующих функций:

Визуализация обнаруженных объектов с учетом их категории (необходимо разработать и согласовать с Заказчиком легенду отображения).

Обеспечение возможности фильтрации обнаруженных объектов по категории, маршруту и дате полета.

Визуализация объектов мониторинга ИТСО с учетом их категории и текущего состояния, в том числе в виде кластера.

Обеспечение возможности фильтрации объектов мониторинга ИТСО по категории, и текущему состоянию.

      - Подсистема интеграции

Функциональные компоненты в части подсистемы интеграции должны обеспечить выполнение следующих функций:

Получение текущего состояния объектов мониторинга ИТСО из подсистемы мониторинга объектов ИТСО.

      - Подсистема распознавания объектов с использованием компьютерного зрения на основе данных, полученных с БПЛА

Функциональные компоненты в части подсистемы распознавания объектов с использованием компьютерного зрения на основе данных, полученных с БПЛА должны обеспечить выполнение следующих функций:

Распознавание дополнительных категорий объектов из видеофайлов и файлов АФС с автоматическим определением координат полигонов (или центроидов объектов для которых допустимо только точечное отображение на карте). Должна быть реализована возможность распознавания для следующих категорий:

  - Автотранспорт и спецтехника.

  - Автоцистерны.

  - Водоемы и разливы воды.

  - Колодцы, ямы, траншеи, водосборники.

  - Несанкционированные переезды.

  - Объекты ТЭК (топливно-энергетического комплекса) не КТК.

  - Иные объекты (не более 2-х категорий по требованию Заказчика).

Точность распознавания объектов на фото- и видеоизображениях должна быть не менее 80%

Для каждого объекта, создаваемого в рамках одной задачи на распознавание должна автоматически проставляться метаинформация (маршрут полета, дата и время полета) из указанной для задачи.

По результатам эксплуатации в гарантийный период Исполнителем должно быть проведено не менее двух дополнительных обучений нейронной сети для каждой категории объектов, включая реализованную в настоящее время  категорию раскопанных и закопанных котлованов. Дополнительное обучение должно проводиться для повышения качества распознавания объектов, с учетом того, что Операторами ИС СЦ УКБ КТК будет проводиться постоянная корректировка результатов распознавания.

      - Подсистема мониторинга средств ИТСО УКБ КТК

Функциональные компоненты в части подсистемы мониторинга средств ИТСО УКБ КТК должны обеспечить выполнение следующих функций:

Мониторинг и визуализацию состояния средств ИТСО на следующих объектах КТК:

  - Центральный офис КТК в Москве;

  - Офис КТК в Новороссийске;

  - Офис КТК в Краснодаре;

  - Офис КТК в Ставрополе;

  - Офис КТК в Элисте;

  - Офис КТК в Астрахани;

  - Морской терминал;

  - НПС-8;

  - НПС-7;

  - НПС-6 (Кропоткинская);

  - НПС-5;

  - НПС-4;

  - НПС-3;

  - НПС-2;

  - НПС-1 (Комсомольская);

  - А-НПС-5А;

  - НПС-Астраханская;

  - А-НПС-4А;

Средства API для получения текущего статуса объекта мониторинга.

Эскалация проблем:

  - Незамедлительное уведомление пользователей о новых проблемах.

  - Проактивное выполнение удаленных скриптов.

  - Повторное уведомление до устранения проблемы.

  - Эскалация проблемы на другие группы пользователей.

  - Отправка сообщения о восстановлении.

  - Неограниченное количество ступеней эскалации.

Автоматические сценарии устранения проблем:

  - Перезапуск сервиса;

  - Управление облачными ресурсами;

  - Автоматическое изменение масштаба ресурсов.

Создание запланированных отчетов в формате PDF:

  - Возможность планирования ежедневных, еженедельных, ежемесячных отчетов.

  - Любая информационная панель может быть превращена в отчет в формате PDF.

  - Рассылка отчетов на почту по заданным спискам.

Анализ и сопоставление показателей с помощью графиков:

  - Различные типы графиков.

  - Отображение проблем на графиках.

  - Гибкий навигатор по времени.

  - Использование данных о тенденциях для долгосрочного анализа данных.

  - Отображение статистических данных за любой период времени.

  - Отображение графиков агрегированных данных.

  - Экспорт графиков в виде изображений.

Формирование виджетов:

  - Размещение и масштабирование виджетов с помощью функции drag and drop.

  - Отображение метрик, проблем, инфраструктуры и географических карт на панели управления.

Масштабирование инфраструктуры подсистемы мониторинга объектов.

Сбор данных из различных источников:

  - Сетевые устройства;

  - Облачные сервисы, контейнеры виртуальных машин;

  - Мониторинг операционных систем;

  - Лог-файлы;

  - Базы данных;

  - Приложения;

  - Сервисы;

  - IoT сервисы;

  - Мониторинг web-страниц;

  - Мониторинг конечных точек HTTP/HTTPS;

  - Поддержка всех стандартных для отрасли протоколов;

  - Сбор данных с конечных точек API.

Развертывание агентов подсистемы на любой операционных системах (Linux, Windows, BSD и т.д.)

Сбор любых видов данных (цифровые, текстовые, бинарные, структурированные JSON, XML, CSV и другие подобные форматы данных).

Настраиваемая интенсивность сбора данных:

  - Минимальный интервал опроса -1 секунда;

  - Определение графика сбора метрик;

  - Возможность для переопределения интервалов опроса для конкретных периодов времени.

Выявление аномалий с помощью мониторинга baseline на основе анализа исторических данных в режиме реального времени.

Получение предупреждений о проблемах через Email, SMS, боты Telegram.

Возможность отображения любых данных в режиме реального времени на картах:

  - Развертывание элементов карты на виджетах с помощью drag and drop;

  - Клонирование и изменение существующих карт;

  - Выполнение сценариев в инфраструктуре через экран карты;

  - Создание многоуровневых карт с помощью вспомогательных карт;

  - Контекстное взаимодействие с элементами карты;

  - Создание связей между элементами карты;

  - Создание вложенных карт;

  - Отображение на карте состояния элементов вместе с данными в реальном времени;

  - Доступ к любому из объектов мониторинга с геокарты;

  - Группировка объектов мониторинга в кластеры на геокарте;

  - Отслеживание состояния отдельных объектов мониторинга или всего кластера в целом.

Исполнитель должен на момент сдачи Системы в эксплуатацию занести и подключить к Подсистеме мониторинга ИТСО все находящиеся в работе устройства в сети ИСБН УКБ КТК, такие, как:

Серверы видеонаблюдения;

Серверы СКУД;

АРМ ИСБН различного назначения;

Видеокамеры (тепловизоры);

Устройства мониторинга охранных датчиков и реле;

Сетевые коммутаторы L2 и L3;

Источники бесперебойного питания с сетевыми платами;

Прочие сетевые устройства сети ИСБН, входящие в состав систем ИТСО.

Для получения данных от сетевых устройств должны использоваться протоколы SNMP и SNMP Trap. Исполнитель должен настроить сервер мониторинга для приёма SNMP Trap и настроить триггеры по запросу заказчика.

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования, предъявляемые к информационному обеспечению

      - Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

В Системе должна поддерживаться логическая целостность данных, то есть изменения должны носить характер транзакционно-ориентированных, выполняющихся в целом от начала до конца либо, в случае сбоя, не выполняющихся совсем.

      - Исходные данные для выполнения работ

Заказчик представляет Исполнителю не менее 200 фотографий и (или) видеофайлов для формирования обучающей выборки, качество реализации разработанных алгоритмов должно быть проверено не менее чем на 50 фотографиях и (или) видеофайлах, которые не были использованы при обучении Системы и будут представлены Заказчиком дополнительно.

    - Требования, предъявляемые к программному обеспечению

Доступ с клиентских рабочих мест к пользовательским функциям Системы должен осуществляться средствами интернет-браузера.

Для внесения изменений в подсистемы управления данными и визуализации Исполнитель должен использовать текущее программное обеспечение Заказчика на основе Геоаналитической платформы ISBuilder.

Для реализации функций подсистемы мониторинга средств ИТСО УКБ КТК необходимо использовать программное обеспечение, включающее лицензии с общим количеством контролируемых устройств не менее 50 000, не менее 200 000 параметров и всеми необходимыми лицензиями для функционирования системы не менее 5 лет.

Стоимость всех лицензий на ПО включена в общую стоимость Договора.

    - Требования, предъявляемые к техническому (инфраструктурному) обеспечению

ИС СЦ УКБ КТК должна быть развернута на выделенном сервере (серверах), которые должны быть размещены в закрытом сегменте сети УКБ КТК. Для обеспечения доступа к прочим сегментам сети КТК и ресурсам в сети Интернет должно использоваться сертифицированное в РФ криптографическое оборудование.

Для функционирования серверной части Подсистемы мониторинга средств ИТСО УКБ КТК Заказчиком выделяется аппаратная платформа на базе сервера HP, с характеристиками, достаточными для функционирования системы сервера виртуализации VMware ESXi, 3-х виртуальных машин на базе ОС Linux для установки системы мониторинга состояния устройств, сервера сбора лог-файлов и web-сервера.

Технические характеристики серверного и сетевого оборудования могут быть скорректированы по рекомендации Подрядчика.

Стоимость всего ПО и работ по установке и пусконаладке должна быть включена в общую стоимость Договора.

    - Требования к лингвистическому обеспечению

Графический интерфейс пользователя должен быть выполнен на русском языке. Документы, производимые Системой, должны предоставляться пользователю на русском языке. Документация, предоставляемая Заказчику в рамках работ по контракту, должна быть выполнена на русском языке.

Требования к составу и содержанию работ

Таблица 1. Календарный план работ

| № п/п | Наименование и состав работ | Результаты работ | Срок предоставления результатов работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое проектирование ИС СЦ УКБ КТК | - Пояснительная записка к Техническому проекту ИС СЦ УКБ КТК. Дополнение в бумажном и электронном виде. | До 15.11.2025 |
|  | Реализация функционала и внедрение Подсистемы мониторинга средств ИТСО УКБ КТК в соответствии с требованиями ТЗ | - Заказчику переданы бессрочные лицензии на проприетарное программное обеспечение, используемое в Подсистеме мониторинга средств ИТСО УКБ КТК. - Заказчику переданы на электронном носителе дистрибутивы программного обеспечения Подсистемы мониторинга средств ИТСО УКБ КТК - В ЦОД УКБ КТК установлено программное обеспечение Подсистемы мониторинга средств ИТСО УКБ КТК; - Заказчику передан в электронном виде документ «Инструкция Пользователя Подсистемы мониторинга средств ИТСО УКБ КТК» - Заказчику передан в электронном виде документ «Программа и методика испытаний Подсистемы мониторинга средств ИТСО УКБ КТК» - Совместно Заказчиком и Исполнителем проведены испытания и подписан «Протокол приемочных испытаний Подсистемы мониторинга средств ИТСО УКБ КТК | До 15.12.2025 |
|  | Реализация функционала прочих подсистем ИС СЦ УКБ КТК в соответствии с требованиями ТЗ | - Заказчику переданы бессрочные лицензии на проприетарное программное обеспечение, используемое в ИС СЦ УКБ КТК. - Заказчику переданы на электронном носителе дистрибутивы программного обеспечения ИС СЦ УКБ КТК - В ЦОД УКБ КТК установлено обновленное программное обеспечение ИС СЦ УКБ КТК; - Заказчику передан в электронном виде документ «Инструкция Пользователя ИС СЦ УКБ КТК» - Заказчику передан в электронном виде документ «Программа и методика испытаний ИС СЦ УКБ КТК» - Совместно Заказчиком и Исполнителем проведены испытания и подписан «Протокол приемочных испытаний ИС СЦ УКБ КТК | До 31.05.2025 |

Порядок контроля и приемки Системы

Приемка Системы должна осуществляться в сроки, указанные в Приложении №3 к Договору.

Приемка Системы должна осуществляться комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя по результатам проведения испытаний Системы, состав и программы методик которых разрабатываются Исполнителем в соответствующих документах.

Если в результате испытаний установлены несоответствия требованиям настоящего приложения, противоречивость либо неполнота сведений, представленных в отчетных материалах, Компания в порядке, определенном Договором, возвращает Исполнителю указанную документацию на доработку с указанием исчерпывающих причин отказа в приемке. В этом случае приемка оказанных услуг по этапу откладывается в порядке, определенном Договором, до момента полного устранения замечаний Компании по представленной документации.

Приемка результатов оказанных услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №5 к Договору).

Требования к документированию

Документы, разрабатываемые/дорабатываемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

Все документы должны быть оформлены в едином стиле.

Исполнитель должен представить все документы в электронном виде на электронном носителе с однократной записью в одном экземпляре.