# ПРИЛОЖЕНИЕ 16.

## ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

начало формы

Фирменный бланк Участника тендера

Наименование участника:______________________________________________________

ИНН (или иной идентификационный номер) участника:_____________________________

Номер и наименование Тендера: 7139-OD на производство ремонтных работ по восстановлению крепления откоса Берегоукрепления Морского терминала АО «КТК-Р»

График выполнения работ

| № | Работы (наименование, виды, этапы) | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление и получение согласований в Федеральные органах Исполнительной власти (ФОИВ), (ЛОВД, Таможня, ФСБ, Пограничная служба РФ) для допуска на объект МТ. Оформление пропусков в УКБ Компании. Получение всех необходимых допусков для работы на объекте производства работ (ППР согласованный с Компанией и контролирующими органами) |  |  |
| 2 | Изготовление гексабитов в количестве и в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании |  |  |
| 3 | Производство ремонтных работ по восстановлению крепления откоса Берегоукрепления на Морском терминале АО «КТК-Р», включая разборка откоса Берегоукрепления из гексабитов Гб-3, укладка новых и демонтированных гексабитов на ремонтных участках. Вывоз и утилизация сломанных (отдельных фрагментов) и отбракованных гексабитов |  | не может быть позднее 01.12.2026 г. При прочих равных условиях предпочтение будет отдано Участнику, предложившему наименьший срок выполнения работ. |
| 4 | Геодезическая съёмка, подготовка и сдача исполнительной документации |  | не может быть позднее 01.12.2026 г. |

_______________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы